АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.11.2023 с. Ярцево № 63-п

**О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Обустройство улично-дорожной сети с. Ярцево дорожно-знаковой информацией на 2023 -2027 г.г.»**

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с вводом 28 февраля 2014 года в действие изменений в национальные стандарты ГОСТ Р 52289-2004 «ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «ТСОДД. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 52605-2006 «ТСОДД. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» и ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», с целью проведения обустройства участков дороги повышенной опасности на территории муниципального образования Ярцевский сельсовет Енисейского района, Красноярского края до нормативных требований, а также обустройства дорожными знаками, расположенных на улицах с высоким интенсивным движением автотранспорта, в зоне высокой концентрации объектов массового посещения и исключения дорожно-транспортных происшествий, с участием пешеходов, руководствуясь Уставом Ярцевского сельсовета Енисейского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ярцевского сельсовета от 31.10.2022 № 47-п «Об утверждении муниципальной адресной программы «Обустройство улично-дорожной сети с. Ярцево Енисейского района Красноярского края дорожно-знаковой информацией на 2023-2027 г.г.» следующие изменения:

2. Приложение к Постановлению администрации Ярцевского сельсовета от 31.10.2022 № 47-п изложить в следующей редакции:

Приложение к постановлению администрации

Ярцевского сельсовета Енисейского района

Красноярского края от 03.11.2023 № 63-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

«Обустройство улично-дорожной сети с. Ярцево Енисейского района Красноярского края дорожно-знаковой информацией на 2023-2027 г.г.»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной адресной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Обустройство улично-дорожной сети с. Ярцево Енисейского района Красноярского края дорожно-знаковой информацией на 2024-2027 г.г.» |
| Основание  разработки  Программы | Пункт 5 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131  «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации  от 01.03.2011 №249 «Об утверждении Типового положения  о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации», требования  п.2 перечня поручений Президента Российской Федерации органам исполнительной власти субъектам Российской Федерации  от 20.02.2015 года Пр-287, Национальные стандарты (с учетом изменений от 28 февраля 2014 года) ГОСТ Р 52289-2004 «ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «ТСОДД. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 52605-2006 «ТСОДД. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» и ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Ярцевского сельсовета |
| Основные разработчики Программы | Специалисты Ярцевского сельсовета |
| Цели программы | Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, в том числе детей, на территории с. Ярцево и обеспечение безопасности  на пешеходных переходах вблизи образовательных и других учреждений. |
| Задачи программы | Предупреждение и профилактика опасного и неосторожного поведения участников дорожного движения; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; - сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП,  - повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП; - повышения уровня безопасности движения транспортных средств; - повышение информированности участников дорожного движения. |
| Сроки реализации Программы | Программа рассчитана на 2023-2027 г.г. |
| Ожидаемые результаты Программы | Сокращение ДТП на территории с. Ярцево, в том числе с участием велосипедистов и пешеходов, в том числе детей;  Соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения;  Качественное улучшение облика улиц с.Ярцево. |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 г. за счет средств местного бюджета – 449,3,0 тыс. руб.;  Средства местного бюджета на 2024 г. – 45,0 тыс. руб.;  Средства местного бюджета на 2025 г. – 430,0 тыс. руб.;  Средства местного бюджета на 2026 г. – 520,0 тыс. руб.;  Средства местного бюджета на 2027 г. – 720,0 тыс. руб.;  Объём финансирования Программы ежегодно уточняется  при финансировании местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. |

Приложение 1

к муниципальной адресной программе

«Обустройство улично-дорожной сети с. Ярцево

Енисейского района Красноярского края дорожно-знаковой

информацией на 2023 -2027 г.г.»

**Мероприятия,**

**направленные на повышение обеспечения безопасности движения дорожной сети с. Ярцево**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки реализации, годы** | **Источник финансирования** | **Финансовые затраты,**  **тыс. рублей** |
| 1 | Приведение в соответствие с техническими требованиями средств организации движения транспортных средств и пешеходов. Приобретение и установка знаков. | 2023г.-2027г. | Бюджет  Ярцевского сельсовета |  |
| 2023г. – 449,3  2024г. – 45,0  2025г. – 430,0  2026г. – 520,0  2027г. – 720,0 |
| **ИТОГО** | |  |  | **2164,3** |

Приложение 2

к муниципальной адресной программе

«Обустройство улично-дорожной сети с. Ярцево

Енисейского района Красноярского края дорожно-знаковой

информацией на 2023 -2027 г.г.»

**Адресный перечень для проведения работ по установке дорожных знаков на территории с. Ярцево в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004** | **Наименование знака** | **Вид работ** | **Количество** | **Адрес** | **Срок выполнения работ, год** |
| 1 | 1.34.3 | Направление поворота | установка | 1шт. | Ул. Советская, 0+500, по оси | 2023 г. |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Советская, 0+140, справа | 2023 г. |
| 3 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Советская, 0+160, слева | 2023 г. |
| 4 | 2.4 | Уступи дорогу | установка | 1шт. | Ул. Советская, 0+380, слева | 2023 г. |
| 5 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Советская, 0+390, слева | 2023 г. |
| 6 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Советская, 0+490, слева | 2023 г. |
| 7 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Советская, 0+700, слева | 2023 г. |
| 8 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Советская, 0+870, слева | 2023 г. |
| 9 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Советская, 1+030, слева | 2023 г. |
| 10 | 2.4 | Уступи дорогу | установка | 1шт. | Ул. Советская, 1+490, справа | 2023 г. |
| 11 | 2.2 | Конец главной дороги | установка | 1шт. | Ул. Советская, 1+490, справа | 2023 г. |
|  | Итого требуется: |  |  | 11 шт. |  |  |
| 1 | 1.34.3 | Направление поворота | установка | 1шт. | Ул. Горького, 1+690, справа | 2023 г. |
| 2 | 1.34.3 | Направление поворота | установка | 1шт. | Ул. Горького, 1+800, справа | 2023 г. |
| 3 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Горького, 0+150, справа | 2023 г. |
| 4 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Горького, 0+200, слева | 2023 г. |
| 5 | 2.4 | Уступи дорогу | установка | 1шт. | Ул. Горького, 0+310, слева | 2023 г. |
| 6 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Горького, 0+320, слева | 2023 г. |
| 7 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Горького, 0+340, справа | 2023 г. |
| 8 | 2.4 | Уступи дорогу | установка | 1шт. | Ул. Горького, 0+350, справа | 2023 г. |
| 9 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Горького, 0+470, справа | 2023 г. |
| 10 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Горького, 0+490, слева | 2023 г. |
| 11 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Горького, 0+700, справа | 2023 г. |
| 12 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Горького, 0+730, слева | 2023 г. |
| 13 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Горького, 0+870, справа | 2023 г. |
| 14 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Горького, 0+870, слева | 2023 г. |
| 15 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Горького, 1+020, справа | 2023 г. |
| 16 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Горького, 1+040, слева | 2023 г. |
| 17 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Горького, 1+320, слева | 2023 г. |
| 18 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Горького, 1+560, справа | 2023 г. |
| 19 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Горького, 1+580, слева | 2023 г. |
| 20 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Горького, 1+690, справа | 2023 г. |
| 21 | 2.4 | Уступи дорогу | установка | 1шт. | Ул. Горького, 1+710, слева | 2023 г. |
| 22 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | Ул. Горького, 1+780, справа | 2023 г. |
| 23 | 2.4 | Уступи дорогу | установка | 1шт. | Ул. Горького, 1+810, слева | 2023 г. |
| 24 | 8.13 | Направление главной дороги | установка | 1шт. | Ул. Горького, 0+150, справа | 2023 г. |
| 25 | 8.13 | Направление главной дороги | установка | 1шт. | Ул. Горького, 0+200, слева | 2023 г. |
| 26 | 8.13 | Направление главной дороги | установка | 1шт. | Ул. Горького, 1+780, справа | 2023 г. |
| 27 | 8.13 | Направление главной дороги | установка | 1шт. | Ул. Горького, 1+810, слева | 2023 г. |
|  | Итого требуется: |  |  | 27 шт. |  |  |
|  | **Всего требуется:** |  |  | **38 шт.** |  |  |

Удельный вес фактических бюджетных расходов от суммы плановых назначений на выполнение поставленных в программе задач на 2023 год – 149,77 %. Приобретены дорожные знаки с комплектацией в количестве 50 шт. на сумму 449,31 тыс. руб., согласно ПОДД УДС с. Ярцево - ул. Горького, ул. Кирова.

**Адресный перечень для проведения работ по установке дорожных знаков на территории с. Ярцево в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004** | **Наименование знака** | **Вид работ** | **Количество** | **Адрес** | **Срок выполнения работ, год** |
| 1 |  |  | Установка | 50 шт. | Ул. Горького, ул. Кирова– согласно ПОДД УДС с. Ярцево | 2024 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |

3. Предусмотреть в бюджете Ярцевского сельсовета для выполнения расходных обязательств по прилагаемой Программе соответствующие денежные средства.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее Постановление вступает в силупосле его официального опубликования (обнародования) в печатном издании «Ярцевский Вестник».

Глава сельсовета Р.А. Тихонова